⬡ NEXUS ERP PLATFORM

Master Prompt v2 — Continuación

FastAPI AI Layer · XAdES-BES DIAN · Módulos Verticales V2 · Enterprise

PREREQUISITO: Fases 0-5 del Master Prompt v1 completadas y commiteadas

CorporacionALD · Diego Claros · v2.0 · 2026

# 0. ESTADO ACTUAL — QUÉ ESTÁ HECHO Y QUÉ FALTA

El agente completó las Fases 0-5 del Master Prompt v1. Se detectaron 2 brechas críticas y 4 fases pendientes. Este documento cubre exclusivamente lo pendiente.

| Fase | Descripción | Estado | Commit | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Hardening Nexus-AI | ✅ Completo | c77b890 | — |
| 1 | POS + Facturación DIAN | ⚠ Parcial | 17094d4 | Falta firma XAdES-BES real |
| 2 | Inventario + Kardex | ✅ Completo | 571b906 | — |
| 3 | Nómina Colombia | ✅ Completo | eaaf8c3 | — |
| 4 | Módulos Verticales V1 | ✅ Completo | f734c99 | — |
| 5 | AI Layer (SSE en Laravel) | ⚠ Incompleto | 4ad5113 | Falta microservicio FastAPI |
| 6 | Módulos Verticales V2 | ⬜ Pendiente | — | — |
| 7 | Enterprise | ⬜ Pendiente | — | — |
| 8 | Internacionalización LATAM | ⬜ Pendiente | — | — |

🚨 CRÍTICO: La Fase 5 implementó SSE en Laravel pero el Master Prompt v1 especifica un microservicio FastAPI separado. Son arquitecturas distintas — no es un fix sino una creación nueva.

🚨 CRÍTICO: La Fase 1 generó el CUFE correctamente pero no implementó la firma digital XAdES-BES. Las facturas enviadas a DIAN sin firma son rechazadas automáticamente con error code P-102.

# 1. BRECHA CRÍTICA — Firma XAdES-BES para DIAN

La facturación electrónica DIAN requiere firma digital XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures - Basic Electronic Signature). El certificado .p12 del emisor firma el XML UBL 2.1. Sin esta firma, DIAN retorna error P-102 'Documento sin firma válida'.

## 1.1 Dependencia PHP requerida

# composer.json — agregar en 'require'

"robrichards/xmlseclibs": "^3.1",

"digitalvirgo/dian-colombia": "^2.0"

composer require robrichards/xmlseclibs digitalvirgo/dian-colombia

## 1.2 Almacenamiento seguro del certificado .p12 por tenant

El certificado NUNCA va en el filesystem. Se almacena cifrado en PostgreSQL dentro del schema del tenant. La clave de cifrado viene de APP_KEY de Laravel (ya en .env).

// En la migración del módulo InvoicingModule — agregar tabla

Schema::create('dian_certificates', function (Blueprint $table) {

$table->uuid('id')->primary()->default(DB::raw('gen_random_uuid()'));

$table->binary('p12_encrypted');    // AES-256 con APP_KEY

$table->string('p12_password_encrypted'); // contraseña del .p12 cifrada

$table->string('nit', 20)->unique();

$table->string('company_name', 255);

$table->date('valid_from');

$table->date('valid_until');

$table->string('dian_environment', 10)->default('habilitacion');

// habilitacion | produccion

$table->string('resolution_number', 50)->nullable();

$table->string('resolution_prefix', 10)->nullable();

$table->bigInteger('invoice_from')->nullable();

$table->bigInteger('invoice_to')->nullable();

$table->bigInteger('current_number')->default(1);

$table->timestamps();

});

## 1.3 Servicio de Firma XAdES-BES

<?php

// app/Services/DIAN/XAdESSignatureService.php

namespace App\Services\DIAN;

use RobRichards\XMLSecLibs\XMLSecurityDSig;

use RobRichards\XMLSecLibs\XMLSecurityKey;

use Illuminate\Support\Facades\Crypt;

class XAdESSignatureService {

public function signInvoice(string $xmlUbl, DianCertificate $cert): string {

// 1. Descifrar .p12 desde DB

$p12Data = Crypt::decryptString($cert->p12_encrypted);

$p12Pass = Crypt::decryptString($cert->p12_password_encrypted);

// 2. Cargar certificado

$pkcs12 = [];

if (!openssl_pkcs12_read($p12Data, $pkcs12, $p12Pass)) {

throw new \RuntimeException('No se pudo leer el certificado .p12');

}

// 3. Preparar DOM del XML UBL

$dom = new \DOMDocument('1.0', 'UTF-8');

$dom->loadXML($xmlUbl);

$dom->preserveWhiteSpace = false;

$dom->formatOutput = false;

// 4. Crear objeto de firma XMLSecurityDSig

$dsig = new XMLSecurityDSig();

$dsig->setCanonicalMethod(XMLSecurityDSig::EXC_C14N);

// 5. Agregar referencia al documento completo (XAdES-BES)

$dsig->addReference(

$dom,

XMLSecurityDSig::SHA256,

['http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature'],

['force_uri' => true]

);

// 6. Crear clave con certificado

$objKey = new XMLSecurityKey(XMLSecurityKey::RSA_SHA256, ['type' => 'private']);

$objKey->loadKey($pkcs12['pkey']);

// 7. Agregar info del certificado (XAdES KeyInfo)

$dsig->add509Cert($pkcs12['cert'], true, false, [

'subjectName' => true,

'issuerSerial' => true,

]);

// 8. Firmar

$dsig->sign($objKey);

$dsig->appendSignature($dom->documentElement);

return $dom->saveXML();

}

}

## 1.4 Integración en InvoiceService (actualizar el existente)

Localizar el InvoiceService existente (creado en Fase 1) y agregar la llamada a firma ANTES del envío a DIAN.

// En InvoiceService::transmitToDIAN() — REEMPLAZAR lógica de envío

public function transmitToDIAN(Invoice $invoice): array {

// 1. Obtener certificado del tenant

$cert = DianCertificate::where('nit', $this->tenant->nit)->firstOrFail();

// 2. Verificar vigencia del certificado

if (now()->gt($cert->valid_until)) {

throw new CertificateExpiredException('Certificado DIAN vencido: ' . $cert->valid_until);

}

// 3. Verificar rango de numeración

if ($cert->current_number > $cert->invoice_to) {

throw new NumberingRangeExhaustedException('Rango de numeración DIAN agotado');

}

// 4. Generar XML UBL 2.1

$xmlUbl = $this->ublGenerator->generate($invoice, $cert);

// 5. FIRMAR con XAdES-BES — PASO CRÍTICO

$signedXml = app(XAdESSignatureService::class)->signInvoice($xmlUbl, $cert);

// 6. Codificar en Base64 para envío DIAN

$xmlBase64 = base64_encode($signedXml);

// 7. Enviar a DIAN WebService

$response = $this->dianClient->send([

'xml'  => $xmlBase64,

'cufe' => $invoice->dian_cufe,

]);

// 8. Actualizar número correlativo

$cert->increment('current_number');

// 9. Persistir XML firmado y respuesta DIAN

$invoice->update([

'xml_ubl'           => $signedXml,

'dian_status'       => $response['status'],

'dian_response_code'=> $response['code'],

'dian_cufe'         => $response['cufe'] ?? $invoice->dian_cufe,

]);

return $response;

}

# 2. BRECHA CRÍTICA — Microservicio FastAPI AI Layer

Lo implementado en Fase 5 es SSE streaming dentro de Laravel — válido como workaround pero no es la arquitectura objetivo. El microservicio FastAPI es independiente, corre en su propio proceso/contenedor, y tiene acceso directo a PostgreSQL para hacer RAG sobre datos ERP del tenant.

⚠ NO eliminar el SSE de Laravel — sirve para el chat básico. FastAPI es la capa de inteligencia avanzada (NL queries, análisis, reportes).

## 2.1 Estructura de directorios del microservicio

nexus-ai/                          # directorio raíz (paralelo a nexus-erp/)

├── main.py                        # FastAPI app entry point

├── requirements.txt

├── .env.example

├── Dockerfile

├── core/

│   ├── config.py                  # settings con pydantic-settings

│   ├── database.py                # async SQLAlchemy engine

│   ├── llm_router.py              # selección de provider

│   └── security.py                # validación JWT compartido con Laravel

├── routers/

│   ├── query.py                   # NL → SQL → respuesta

│   ├── agents.py                  # agentes por módulo

│   ├── reports.py                 # reportes NL

│   └── health.py                  # health check providers

├── services/

│   ├── sql_generator.py           # genera SQL via LLM

│   ├── sql_validator.py           # valida SELECT-only

│   ├── schema_context.py          # extrae schema del tenant

│   └── cost_tracker.py            # tracking costo LLM por tenant

└── models/

├── query.py                   # Pydantic models

└── response.py

## 2.2 main.py — Entry Point

# nexus-ai/main.py

from fastapi import FastAPI

from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware

from contextlib import asynccontextmanager

from core.database import engine

from routers import query, agents, reports, health

@asynccontextmanager

async def lifespan(app: FastAPI):

# Verificar conectividad PostgreSQL al arrancar

async with engine.connect() as conn:

await conn.execute('SELECT 1')

yield

app = FastAPI(

title='Nexus AI Layer',

version='1.0.0',

lifespan=lifespan,

docs_url='/docs',        # deshabilitar en producción

redoc_url=None,

)

app.add_middleware(CORSMiddleware,

allow_origins=['http://localhost:3000'],  # Next.js dev

allow_credentials=True,

allow_methods=['GET', 'POST'],

allow_headers=['Authorization', 'Content-Type'],

)

app.include_router(query.router,   prefix='/api/v1', tags=['NL Query'])

app.include_router(agents.router,  prefix='/api/v1', tags=['Agents'])

app.include_router(reports.router, prefix='/api/v1', tags=['Reports'])

app.include_router(health.router,  prefix='/api/v1', tags=['Health'])

## 2.3 core/config.py — Settings

# nexus-ai/core/config.py

from pydantic_settings import BaseSettings

class Settings(BaseSettings):

# PostgreSQL — mismo cluster que Laravel

DATABASE_URL: str         # postgresql+asyncpg://user:pass@host:5432/nexus

# LLM Providers — SOLO CLOUD, nunca local

DEEPSEEK_API_KEY: str

OPENAI_API_KEY: str       = ''

ANTHROPIC_API_KEY: str    = ''

GOOGLE_API_KEY: str       = ''

QWEN_API_KEY: str         = ''

MOONSHOT_API_KEY: str     = ''

# Auth — mismo JWT secret que Laravel

JWT_SECRET: str           # debe coincidir con APP_KEY de Laravel

JWT_ALGORITHM: str        = 'HS256'

# Costos

MAX_TOKENS_PER_QUERY: int = 4096

COST_ALERT_USD_DAILY: float = 5.0   # alerta si tenant supera $5/día

class Config:

env_file = '.env'

settings = Settings()

## 2.4 core/llm_router.py — Router con Circuit Breaker

# nexus-ai/core/llm_router.py

import httpx, asyncio, time

from redis.asyncio import Redis

PROVIDERS = {

'deepseek/deepseek-chat':    {'cost_per_1k': 0.0014, 'ctx': 128000, 'base_url': 'https://api.deepseek.com/v1'},

'deepseek/deepseek-coder':   {'cost_per_1k': 0.0014, 'ctx': 128000, 'base_url': 'https://api.deepseek.com/v1'},

'gpt-4o-mini':               {'cost_per_1k': 0.0006, 'ctx': 128000, 'base_url': 'https://api.openai.com/v1'},

'gemini-2.0-flash':          {'cost_per_1k': 0.0003, 'ctx': 1000000,'base_url': 'https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta'},

'claude-sonnet-4-20250514':  {'cost_per_1k': 0.0030, 'ctx': 200000, 'base_url': 'https://api.anthropic.com/v1'},

'qwen-turbo':                {'cost_per_1k': 0.0002, 'ctx': 131072, 'base_url': 'https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1'},

}

class LLMRouter:

def __init__(self, redis: Redis):

self.redis = redis

async def select(self, task: str, plan: str) -> str:

candidates = await self._get_healthy()

if not candidates:

raise RuntimeError('No hay providers LLM disponibles')

# Selección por tarea

if task in ('sql_generation', 'code'):

pref = 'deepseek/deepseek-coder'

elif task == 'document_analysis':

pref = 'claude-sonnet-4-20250514'

elif plan == 'starter':

pref = 'gemini-2.0-flash'   # más barato

else:

pref = 'deepseek/deepseek-chat'

return pref if pref in candidates else candidates[0]

async def _get_healthy(self) -> list[str]:

healthy = []

for pid in PROVIDERS:

status = await self.redis.get(f'llm:circuit:{pid}')

if status != b'open':          # open = bloqueado

healthy.append(pid)

return healthy

async def mark_failure(self, provider_id: str):

key = f'llm:circuit:{provider_id}'

failures = await self.redis.incr(f'llm:failures:{provider_id}')

if int(failures) >= 3:             # 3 fallos → circuit open

await self.redis.setex(key, 60, 'open')  # 60s timeout

## 2.5 services/sql_generator.py — NL → SQL Seguro

# nexus-ai/services/sql_generator.py

import re

from openai import AsyncOpenAI

SYSTEM_PROMPT = '''

Eres un experto en PostgreSQL para sistemas ERP. Tu única función es generar

consultas SQL SELECT basadas en la pregunta del usuario y el schema provisto.

REGLAS ABSOLUTAS:

1. Solo SELECT. NUNCA INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE, ALTER, TRUNCATE.

2. Siempre califica las tablas con el schema: {schema}.tabla

3. Limita resultados a 1000 filas máximo con LIMIT 1000

4. Responde SOLO con el SQL, sin explicaciones, sin markdown, sin comillas.

5. Si la pregunta no puede responderse con SQL, responde: ERROR: no_sql_possible

'''

FORBIDDEN_PATTERNS = [

r'\b(INSERT|UPDATE|DELETE|DROP|CREATE|ALTER|TRUNCATE|GRANT|REVOKE)\b',

r'--',          # comentarios SQL

r';.*SELECT',   # stacked queries

r'xp_',         # SQL Server procs

r'exec\s*\(', # EXEC()

]

async def generate_sql(query: str, schema_ctx: str, model: str, schema: str) -> str:

client = AsyncOpenAI(base_url=PROVIDERS[model]['base_url'],

api_key=get_key_for_model(model))

resp = await client.chat.completions.create(

model=model,

messages=[

{'role': 'system', 'content': SYSTEM_PROMPT.format(schema=schema)},

{'role': 'user',   'content': f'Schema:\n{schema_ctx}\n\nPregunta: {query}'},

],

max_tokens=800,

temperature=0,     # determinístico para SQL

)

sql = resp.choices[0].message.content.strip()

return validate_sql(sql, schema)

def validate_sql(sql: str, schema: str) -> str:

for pattern in FORBIDDEN_PATTERNS:

if re.search(pattern, sql, re.IGNORECASE):

raise ValueError(f'SQL no permitido: contiene patrón {pattern}')

# Forzar que empiece con SELECT

if not sql.strip().upper().startswith('SELECT'):

raise ValueError('Solo se permiten consultas SELECT')

return sql

## 2.6 routers/query.py — Endpoint Principal

# nexus-ai/routers/query.py

from fastapi import APIRouter, Depends, HTTPException

from fastapi.responses import StreamingResponse

from sqlalchemy.ext.asyncio import AsyncSession

from sqlalchemy import text

import json, asyncio

router = APIRouter()

@router.post('/tenants/{tenant_id}/ai/query')

async def nl_query(tenant_id: str, req: NLQueryRequest,

db: AsyncSession = Depends(get_tenant_db),

current_user = Depends(verify_jwt)):

schema = f'tenant_{tenant_id}'

# 1. Extraer contexto del schema

schema_ctx = await get_schema_context(db, schema)

# 2. Seleccionar mejor provider

model = await llm_router.select('sql_generation', req.tenant_plan)

# 3. Generar y validar SQL

try:

sql = await generate_sql(req.query, schema_ctx, model, schema)

except ValueError as e:

raise HTTPException(422, str(e))

# 4. Ejecutar en schema del tenant

await db.execute(text(f'SET search_path TO {schema}, public'))

result = await db.execute(text(sql))

rows = result.mappings().all()

# 5. Streaming de respuesta en NL

async def event_stream():

yield f'data: {json.dumps({"sql": sql, "row_count": len(rows)})}\n\n'

# Interpretar resultados con LLM

interpretation = await interpret_results(req.query, rows, model)

async for token in interpretation:

yield f'data: {json.dumps({"token": token})}\n\n'

yield 'data: [DONE]\n\n'

return StreamingResponse(event_stream(), media_type='text/event-stream')

## 2.7 requirements.txt

fastapi==0.115.0

uvicorn[standard]==0.30.0

sqlalchemy[asyncio]==2.0.35

asyncpg==0.29.0

pydantic-settings==2.4.0

openai==1.51.0          # compatible con DeepSeek, Qwen, Moonshot

anthropic==0.34.0

redis[asyncio]==5.0.8

python-jose[cryptography]==3.3.0  # JWT validation

httpx==0.27.0

## 2.8 Dockerfile del microservicio

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY requirements.txt .

RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

COPY . .

EXPOSE 8001

CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8001"]

## 2.9 docker-compose.yml — Agregar servicio nexus-ai

Agregar al docker-compose.yml existente del proyecto. El servicio nexus-ai comparte la red con nexus-erp y accede al mismo PostgreSQL.

nexus-ai:

build: ./nexus-ai

container_name: nexus_ai_layer

restart: unless-stopped

ports:

- '8001:8001'

environment:

DATABASE_URL: 'postgresql+asyncpg://nexus:${DB_PASSWORD}@postgres:5432/nexus'

DEEPSEEK_API_KEY: '${DEEPSEEK_API_KEY}'

OPENAI_API_KEY: '${OPENAI_API_KEY}'

ANTHROPIC_API_KEY: '${ANTHROPIC_API_KEY}'

JWT_SECRET: '${APP_KEY}'     # MISMO que Laravel

depends_on:

postgres:

condition: service_healthy

redis:

condition: service_started

networks:

- nexus_network

# 3. FASE 6 — Módulos Verticales V2

Implementar 6 módulos adicionales siguiendo exactamente el mismo patrón ModuleContract de la Fase 5. Cada módulo es un directorio independiente con su Module.php, migrations, controllers y routes.

## 3.1 Módulo Clínica Médica

// app/Modules/Clinics/ClinicsModule.php

class ClinicsModule implements ModuleContract {

public function id(): string { return 'clinics'; }

public function name(): string { return 'Clínica Médica'; }

public function icon(): string { return 'stethoscope'; }

public function getMigrations(): array {

return [database_path('migrations/modules/clinics')];

}

public function getPermissions(): array {

return [

'clinics.patients.view', 'clinics.patients.create',

'clinics.appointments.view', 'clinics.appointments.manage',

'clinics.medical_records.view', 'clinics.medical_records.create',

'clinics.prescriptions.issue', 'clinics.billing.view',

];

}

}

Tablas requeridas (migration en database/migrations/modules/clinics/):

-- patients: id, user_id, blood_type, allergies(JSONB), emergency_contact, insurance

-- appointments: id, patient_id, doctor_id, specialty, scheduled_at, status, notes

-- medical_records: id, patient_id, doctor_id, appointment_id, diagnosis_cie10,

--                  anamnesis, physical_exam, treatment, follow_up_date

-- prescriptions: id, patient_id, medical_record_id, doctor_id, issued_at, expires_at

-- prescription_items: id, prescription_id, medication_name, dose, frequency, duration

-- Cumplimiento: Resolución 1995/1999 MINSALUD (historia clínica)

## 3.2 Módulo Veterinaria

class VetModule implements ModuleContract {

public function id(): string { return 'veterinary'; }

public function name(): string { return 'Veterinaria'; }

public function icon(): string { return 'paw-print'; }

}

-- pets: id, owner_id(→customers), name, species, breed, birth_date, microchip, weight

-- vet_consultations: id, pet_id, vet_id, reason, diagnosis, treatment, weight_at_visit

-- vaccinations: id, pet_id, vaccine_name, batch_number, applied_at, next_due_date

-- deworming: id, pet_id, product_name, applied_at, next_due_date

-- vet_prescriptions: id, consultation_id, medication_id, dose, frequency, duration

-- Cumplimiento: ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) para medicamentos

## 3.3 Módulo Educación

class EducationModule implements ModuleContract {

public function id(): string { return 'education'; }

public function name(): string { return 'Educación'; }

public function icon(): string { return 'graduation-cap'; }

}

-- academic_periods: id, name, start_date, end_date, is_active

-- students: id, customer_id, grade_level, section, enrollment_date, status

-- enrollments: id, student_id, period_id, status, discount_pct

-- fee_schedules: id, period_id, concept, amount, due_day, is_recurring

-- student_payments: id, student_id, fee_schedule_id, amount, paid_at, invoice_id

-- grades: id, student_id, subject, period_id, score, teacher_id

## 3.4 Módulo Gym / Fitness

class GymModule implements ModuleContract {

public function id(): string { return 'gym'; }

public function name(): string { return 'Gym / Fitness'; }

public function icon(): string { return 'dumbbell'; }

}

-- membership_plans: id, name, duration_days, price, max_classes_per_month

-- memberships: id, customer_id, plan_id, start_date, end_date, status, invoice_id

-- gym_classes: id, name, instructor_id, schedule(JSONB), capacity, room

-- class_bookings: id, membership_id, class_id, scheduled_at, status, checked_in_at

-- access_log: id, customer_id, membership_id, entry_at, exit_at, method

--             (method: qr_code | fingerprint | card | manual)

## 3.5 Módulo Belleza / Spa / Salón

class BeautyModule implements ModuleContract {

public function id(): string { return 'beauty'; }

public function name(): string { return 'Belleza / Spa'; }

public function icon(): string { return 'scissors'; }

}

-- beauty_services: id, name, duration_minutes, price, category, staff_ids(JSONB)

-- staff_schedules: id, user_id, day_of_week, start_time, end_time, is_available

-- beauty_appointments: id, customer_id, service_id, staff_id, scheduled_at,

--                      status, notes, deposit_paid, invoice_id

-- staff_commissions: id, user_id, appointment_id, commission_pct, amount, paid_at

## 3.6 Módulo Inmobiliaria / Arriendos

class RealEstateModule implements ModuleContract {

public function id(): string { return 'real_estate'; }

public function name(): string { return 'Inmobiliaria'; }

public function icon(): string { return 'building-2'; }

}

-- properties: id, name, address, type(apartment|house|commercial|parking),

--             area_sqm, stratum, owner_id, monthly_rent, status

-- leases: id, property_id, tenant_customer_id, start_date, end_date,

--         monthly_rent, deposit, status, invoice_template_id

-- rent_payments: id, lease_id, period_month, amount, late_fee,

--                paid_at, payment_method, invoice_id

-- maintenance_requests: id, property_id, reported_by, category,

--                       description, priority, status, resolved_at

## 3.7 Registro en AppServiceProvider — Agregar a lista existente

// Agregar en el bloque 'Módulos Verticales (licencia por tenant)'

$manager->register(new ClinicsModule());

$manager->register(new VetModule());

$manager->register(new EducationModule());

$manager->register(new GymModule());

$manager->register(new BeautyModule());

$manager->register(new RealEstateModule());

# 4. FASE 7 — Módulos Enterprise

Módulos para empresas medianas y grandes. Se activan solo en plan Enterprise. Requieren que los módulos Core (Inventario, Nómina, Contabilidad) estén activos.

## 4.1 Módulo Multi-Sede / Franquicias

-- branches: id, name, address, city, manager_id, is_active

-- inter_branch_transfers: id, from_branch_id, to_branch_id, product_id,

--                         quantity, status, requested_by, approved_by, shipped_at

-- branch_cash_closings: id, branch_id, user_id, date, opening, closing, difference

-- consolidated_report_runs: id, period_start, period_end, branches(JSONB),

--                           status, generated_at, file_path

## 4.2 Módulo RRHH Enterprise

-- positions: id, title, department_id, grade_level, min_salary, max_salary

-- org_chart: id, position_id, reports_to_id, employee_id, is_active

-- performance_reviews: id, employee_id, reviewer_id, period, score,

--                      competencies(JSONB), goals(JSONB), status

-- training_courses: id, name, provider, duration_hours, cost, category

-- training_enrollments: id, employee_id, course_id, enrolled_at,

--                       completed_at, score, certificate_path

-- vacations: id, employee_id, start_date, end_date, days, status, approved_by

## 4.3 Módulo Business Intelligence

-- kpi_definitions: id, name, formula, target_value, unit, frequency,

--                  module_id, is_active

-- kpi_snapshots: id, kpi_id, period_date, actual_value, target_value,

--                variance_pct, created_at

-- report_templates: id, name, description, query_template, parameters(JSONB),

--                   module_id, created_by

-- scheduled_reports: id, template_id, cron_expression, recipients(JSONB),

--                    format(pdf|xlsx|csv), last_run_at, is_active

# 5. FASE 8 — Internacionalización LATAM

Extensión del módulo InvoicingModule para soportar regímenes fiscales de México, Argentina, Perú, Chile y Uruguay. Arquitectura: un InvoicingAdapter por país que implementa CountryInvoicingContract.

## 5.1 Contrato CountryInvoicingContract

interface CountryInvoicingContract {

public function getCountryCode(): string;       // 'CO','MX','AR','PE','CL','UY'

public function generateFiscalId(Invoice $inv): string;   // CUFE/UUID/CAE/etc

public function buildXML(Invoice $inv): string; // formato fiscal del país

public function sign(string $xml, Cert $cert): string;    // firma requerida

public function transmit(string $signedXml): array;       // endpoint del SAT/AFIP/SUNAT

public function getTaxRates(): array;           // IVA/ISR/IGV según país

}

## 5.2 Mapa de Adaptadores por País

| País | Régimen | Documento | Firma | Endpoint | Adapter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colombia | DIAN | UBL 2.1 + CUFE | XAdES-BES | ws1.dian.gov.co | ColombiaInvoicingAdapter |
| México | SAT | CFDI 4.0 | CSD (PKCS#1) | facturacion.sat.gob.mx | MexicoInvoicingAdapter |
| Argentina | AFIP | FE v1 + CAE | CUIT + cert | wsfe.afip.gov.ar | ArgentinaInvoicingAdapter |
| Perú | SUNAT | UBL 2.1 + CDR | XAdES-BES | ww1.sunat.gob.pe | PeruInvoicingAdapter |
| Chile | SII | DTE XML | PKCS#7 | maullin.sii.cl | ChileInvoicingAdapter |
| Uruguay | DGI | e-CFE XML | XAdES | efactura.dgi.gub.uy | UruguayInvoicingAdapter |

⚠ FASE 8 es de alta complejidad. Cada adaptador requiere certificados digitales del fisco local, pruebas en ambiente de homologación y conocimiento del régimen fiscal del país. Implementar UN país a la vez, empezando por México (mayor mercado LATAM).

# 6. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA ESTE PROMPT

🚨 CRÍTICO: Corregir Brecha 1 (XAdES-BES) ANTES de hacer cualquier otra cosa. Una factura sin firma es ilegal ante DIAN.

🚨 CRÍTICO: El microservicio FastAPI es un proyecto NUEVO en directorio nexus-ai/ paralelo al nexus-erp/ existente. No mezclar con Laravel.

## Orden de ejecución mandatorio

| Paso | Acción | Archivos a crear/modificar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fix XAdES-BES | composer.json, dian_certificates migration, XAdESSignatureService.php, InvoiceService.php (modificar) |
| 2 | Crear nexus-ai/ project | Estructura completa: main.py, core/, routers/, services/, requirements.txt, Dockerfile |
| 3 | Integrar docker-compose | docker-compose.yml del proyecto raíz (agregar servicio nexus-ai) |
| 4 | Módulos V2 | ClinicsModule, VetModule, EducationModule, GymModule, BeautyModule, RealEstateModule + migrations |
| 5 | Módulos Enterprise | MultiBranchModule, HRModule, BIModule + migrations |
| 6 | LATAM (México primero) | CountryInvoicingContract, MexicoInvoicingAdapter, CFDI 4.0 XML builder |

## Reglas adicionales de este prompt

- FastAPI accede a PostgreSQL con el mismo usuario DB que Laravel — agregar permisos SELECT en schemas tenant_* si es necesario

- El JWT secret del FastAPI DEBE ser idéntico al APP_KEY de Laravel (misma clave, mismo algoritmo HS256)

- XAdESSignatureService debe funcionar en ambiente 'habilitacion' DIAN por defecto — NO produccion hasta pruebas exitosas

- Cada migration de módulo V2 corre dentro del schema del tenant — usar el mismo patrón de Fase 5

- NUNCA usar modelos LLM locales en FastAPI — solo los providers cloud de la sección 2.4

- El campo sql_generator.py debe rechazar cualquier consulta que no empiece con SELECT estricto

- MultiBranchModule requiere que InvoicingModule esté activo (agregar validación en boot())

NEXUS ERP PLATFORM — Master Prompt v2 · CorporacionALD · 2026